Akce „Kanalizace Zblov“

Obec Studnice obdržela v rámci operačního programu Životní prostředí, priorita 2.1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 2.1.1. – Snížení znečištění vod, dotaci na projekt „Kanalizace Zblov“. Číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05738/09047411.

Dne 5.4. 5011 byla stavba zahájena. Byly postupně zhotoveny všechny stoky A, A1, B a stoka C. Následně byly opraveny povrchy místních komunikací.

V současné době je stavba přerušena z důvodu problému se zkolaudováním stoky ve Zlíči, které má město Česká Skalice. Bylo zažádáno o prodloužení termínu na Statní fond životního prostředí na dokončení stavebních prací do 30.10. 2013 a termín prodloužení byl schválen.

K dokončení zbývá propojení kanalizace za nemovitostí č.p. 19 a oprava komunikace od hostince k barevně ve Zlíči.