SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle  § 536 a násl. Obchodního zákoníku  č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků

1.1.Zhotovitel:	KAVA-KOVO

Řešetova Lhota 34

547 01 Náchod

IČ: 07891181

Tel. : 604 900 497

Kava.t@centrum.cz

1.2.Objednatel: 	Obec Studnice

Studnice 1

549 48 Studnice

IČ: 00273082

statutární zástupce Mgr. Kristýna Kubínová, starostka

starosta@obecstudnicena.cz

tel.: 603 373 798

( dále jen objednatel )

I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo (stavby nebo části stavby)

„Oprava přístřešku na koupališti ve Starkoči“

2.   Dílo je práce nebo dodávka uvedená v nabídce zhotovitele ze dne 2.4.2019.

II.

Doba plnění

- Dílo bude zhotoveno takto:

1.1	Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě I. 2 v časovém období daném:

Termínem zahájení prací :                   05/2019

Termínem ukončení prací:                   06/2019

- Termín zhotovení díla je splněn řádným předáním díla, a to k rukám zástupce objednatele nebo jím jmenovaného odborného garanta.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši

Cena celkem bez DPH		111 896,00 Kč

Cena celkem včetně DPH		 135 394,00 Kč

Slovy: jednostotřicetpěttřistadevadesátčtyři.

- Objednatel neposkytne zálohu.

- Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

- Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení,číslo účtu,název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

- Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem.

IV.

Ostatní podmínky smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo řádně a včas dle zadání objednatele ve sjednané kvalitě a nebyla-li sjednána, v kvalitě obvyklé.

- Objednatel není povinen uhradit sjednanou cenu, pokud zhotovitel řádně a ve stanoveném termínu neodstranil objednatelem reklamované vady díla.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

- Bylo-li dílo zmařeno náhodou před dobou splnění, ztrácí zhotovitel nárok na odměnu.

- Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, založený touto smlouvou o dílo, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za veškeré škody vzniklé při realizaci díla, včetně BOZP.

V.

Sankční ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na následující smluvní pokutě: zhotovitel uhradí 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení s odevzdáním díla. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a její úhrada nezprošťuje zhotovitele povinnosti hradit případnou náhradu škody či sankci z jiného titulu.

- V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva zaniká:

  - zhotovením řádného a bezvadného díla a jeho předáním objednateli řádnou přejímkou

  - odstoupením od smlouvy podle obchodního zákoníku

  - písemnou dohodou stran o ukončení smluvního vztahu

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Všechny změny učiněné po podpisu této smlouvy musí být provedeny písemně formou číslovaného dodatku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena díla ve smlouvě je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu projektanta a může být upravena dodatkem k této smlouvě na základě položkového rozpočtu uvedeného v projektu.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Studnici, dne  9.4. 2019

Zhotovitel:						Objednatel:

KAVA-KOVO s.r.o.					Obec Studnice

Tomáš Káva 					Mgr. Kristýna Kubínová – starostka								Aleš Jirouschek - místostarosta