S M  L  O  U  V  A      O     D  Í   L O

Objednavatel: Obec Studnice, zastoupená starostkou Ing. Helenou Toldovou

Sídlo: Studnice 1, 549 48 Studnice

IČ:00273082

DIČ:CZ00273082

Zhotovitel:      Restaurátorské a pozlacovačské práce – Petr Tomáš,

Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 459 19 615

Uzavírají smlouvu o dílo na akci „ Obnova pamětního kříže v obci Studnice-Starkoč“

PŘEDMĚT     SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení kompletních oprav,zednických a  restaurátorských prací dle schváleného návrhu v tomto rozsahu:

- Demontáž Kristova těla a vyjmutí prasklé desky s textem

- Očištění podstavce a kříže od mechů a nečistot

- Zpevnění narušených částí – dodání pojiva

- Tmelení výdrolků, defektů a mechanických poškození

- Upevnění plastiky Panny Marie

- Oprava a přeleštění desky

- Odrezení Kristova těla a následná protikorozní ochrana zinkováním

- Zvýraznění textu a Kristova těla pozlacením dle původního vzhledu a technologie

- Kompletní konzervace povrchu pískovce – biocidní a  hydrofobní ochrana

- Kompletace – upevnění plastiky Kristova těla a vsazení desky

- Kompletace – upevnění plastiky Kristova těla a vsazení desky

- Obnovení podezdívky pod plůtkem

- Zhotovení nového kovaného plůtku

- Zhotovení nového kovaného plůtku

- Nátěr plůtku speciální protikorozní kovářskou barvou

- Montáž – upevnění plůtku do obnovené podezdívky

- Úprava vnitřního prostoru kolem podstavce – položení folie, drenáže odvodu vlhkosti a rozmístění dekorativních kamínků – kačírku

T E R M Í N          P L N Ě N Í

Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy, nevyskytnou – li se zvláště nevhodné klimatické podmínky. Nejzašší termín dokončení je 31.8.2018.

CENA PRACÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena prací byla stanovena dohodou a jako pevná v celkové výši 169 400,- Kč  .Faktura bude proplacena po předání díla a  do 14 dnů po jejím doručení.

Z Á R U K A    A   P O U Ž I T É   M A T E R I Á L Y

Na provedené práce poskytuji záruku po dobu 60 měsíců,záruka se nevztahuje na škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.Veškeré požívané materiály budou ve shodě se zadání. Na restaurátorské práce budou použity speciální výrobky určené ke konzervaci,zpevnění a restaurování kamene.Pozlacovačské práce se provádějí výhradně plátkovým zlatem o ryzosti 24 karátů.Tato nejvyšší ryzost odpovídá technologickým požadavkům zlacení kovu a kamene v exteriéru.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednavatel.

ZHOTOVITEL:                                                                                          OBJEDNAVATEL:

Restaurátorské a pozlacovačské práce – Petr Tomáš                                         Obec Studnice

Ve Studnici   14.3.2018